## Slide 1
APEX
Pod 3 / Serve
Minhas contribuições e integração com Front e Engine
Augusto Cezar
Visão para discussão do time em 20/10/2026
Contribuições, evidências e próximos passos
Notes: Esta é minha leitura para contribuir com o planejamento do time. Autoria da base compartilhada e limites das provas permanecem explícitos. O corte documental foi reconferido em 20/10/2026, com main c3c3ea3. Não representa liberação de release nem decisão oficial do pod.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/181
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/faf8b5723abd7cd0905137e574d515216f74d287/docs/reviews/pr-revalidation-20261019/README.md

## Slide 2
O que a #181 reúne
Entregas
O que já entrou na main e a autoria de cada contribuição.
Revisão
O que as PRs abertas acrescentam e qual é a próxima ação.
Evidências
Qual árvore foi exercitada e quais limites permanecem.
Propostas
Alternativas e oportunidades para o time avaliar.
Esta é uma contribuição ao planejamento. Complementos e correções do time são bem-vindos.
APEX #181
02 / 20
Notes: A leitura mantém quatro estados visíveis: integrado, aberto para revisão, evidência registrada e proposta. Uma issue aberta não comprova implementação. Um merge de documentação pode registrar uma proposta, como no ADR-004, sem ratificar todas as decisões. O material inclui uma leitura curta, fichas e anexos para não precisarmos percorrer os quase 50 mil caracteres da issue durante a reunião.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/181
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/15ab9dc2b587cb187a0413843761db3ec256da4e/docs/reviews/pod3-20261019/README.md

## Slide 3
A base entregue e as contribuições
Base MCP e evolução
A #44 iniciou o MCP somente leitura. Sidymar e Luan ampliaram a superfície e as integrações.
API HTTP
Sidymar construiu a #129, integrada em 06/10, sobre a camada diagnóstica compartilhada.
Minha contribuição na #129
O commit fab6620 ajustou projeções, database, findings e integração HTTP/same-origin.
Demais contribuições
O recorte reúne 11 PRs minhas integradas, incluindo robustez, regressões e documentação.
Autoria da implementação principal da #129: Sidymar. Minha contribuição de integração: fab6620.
APEX #181
03 / 20
Notes: O Serve já tem uma base construída em conjunto. Minha #44 integrou o primeiro esqueleto MCP somente leitura. A evolução posterior inclui o servidor do Luan e as entregas L1, L2, L3, L5 e L6 do Sidymar. Na API #129, reconheço a autoria principal do Sidymar. Antes do meu commit, ele também fez as quatro correções c71c2e4. Em fab6620, concluí ajustes de integração nas projeções, no database configurado, no timestamp e na ordenação dos findings e no acesso do Front à API. As 11 PRs do recorte estão listadas no apoio, sem somar fab6620 como uma PR própria. O corpo final de fab6620 relata 289 testes Serve e 130 Front. Os 275 Serve pertencem ao corte intermediário. Manter as correções de Sidymar c71c2e4 explícitas.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/44
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/129
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/commit/fab662080da499df5d2d4b563ad68be7ddc4cc9f
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/181

## Slide 4
MCP e HTTP no estado integrado
Superfície | Papel no Serve | Limite da leitura
MCP stdio | Expõe as oito tools contratadas. | A lista não significa cobertura universal de parâmetros.
API HTTP v1 | Compartilha a camada diagnóstica com o MCP. | API existente não decide sozinha o contrato do Ask.
Console no perfil HTTP | Usa o percurso de API/same-origin documentado. | #153/#182 já têm provas. Reconciliar os recibos com os critérios #172.
Base documental: main c3c3ea3. As propostas futuras ficam identificadas separadamente.
APEX #181
04 / 20
Notes: MCP e HTTP são duas superfícies de consumo que reutilizam a camada diagnóstica do Serve. As oito tools são analyze_run, compare_runs, explain_stage, list_runs, recall_similar_runs, search_kb, suggest_fix e verify_fix. Há evidência histórica de transporte real na #156. O caminho do navegador envolve imagem, nginx e renderização, por isso não podemos transferir automaticamente uma prova da API para a experiência visual da Console. A futura fachada Ask é uma decisão própria. A proposta API-only da #182 ainda está fora da main consultada. O E2E histórico até o App já existe e a #182 relata provas locais. A ação #172 começa por reaproveitá-las, incluindo o relato adicional de nginx.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/129
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/156
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/172
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/15ab9dc2b587cb187a0413843761db3ec256da4e/docs/reviews/pod3-20261019/MATRIZ-EVIDENCIAS-SERVE.md

## Slide 5
As cinco PRs do Serve em revisão
PR | O que acrescenta | Evidência no snapshot | Próxima ação
#157 | Paridade das oito tools e controles de ausência. | 11 checks verdes em 09/10. | Revisão técnica e integração.
#158 | Regressão de ordenação dos findings. | 11 checks verdes em 09/10. | Coordenar regressão com #182.
#159 | Diagnóstico e limpeza no gate da Console. | 11 checks verdes em 09/10. | Coordenar gate e limpeza com #182.
#163 | Três positivos de search_kb / plan_json. | Sem checks no head consultado. | Resolver a pilha com #157.
#164 | Alinhamento dos READMEs ao contrato. | Sem checks no head consultado. | Revisão documental.
Checks reconferidos em 20/10 nos heads individuais. #163 tem base na branch da #157.
APEX #181
05 / 20
Notes: Respondendo à primeira pergunta do Antony: #157 publica testes e não muda código de produção. Compara MCP call_tool em processo com HTTP TestClient. Um segundo arquivo compara store populado e vazio com os mesmos argumentos somente no MCP. #163 adiciona três casos positivos com plan_json e usa helpers da #157. Devemos combinar a forma de integração da pilha e conferir a árvore resultante. #158 fixa desempate de findings por confidence_score DESC e finding_id ASC. #159 melhora o gate e a limpeza inclusive de linhas derivadas, mas escreve no store em modo padrão. #164 é documental e a ausência de checks precisa ser lida com os filtros de paths. Os números de CI pertencem a 09/10 e aos heads individuais. Revisores e prazos continuam a combinar. A #157 compara payloads sem normalização de campos. A #159 tem relato F1c de 79 focados/572 combinados/G1 19 PASS posterior ao checkpoint histórico de 519 testes. Não confundir os cortes.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/157
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/158
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/159
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/163
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/164

## Slide 6
Evidências do Serve e da Console
Registro | O que sustenta | Próxima conferência
#156 / #159 | 572 combinados, G1 19 PASS e transporte real no escopo dos recibos. | Preservar árvores, parâmetros e corte F1c de cada prova.
#153 / histórico | Três jobs reais até o App, com Vitest/jsdom e API direta. | Reaproveitar a evidência já apresentada pelo Agmar.
#182 / branch | Live refused_count=3, gate 17/17 e suítes Front/Serve relatadas. | Confrontar os casos com a combinação escolhida.
Imagem / #172 | Imagem em fixtures e relato adicional de E2E via nginx. | Reconciliar o recibo antes de pedir eventual complemento.
As provas locais são relatos dos autores. Esta preparação não executou produto.
APEX #181
06 / 20
Notes: A #182 relata Front 202/8 skip e Serve 456. Commit 222498cf registra imagem em fixtures. O Discord acrescenta E2E via nginx, cuja árvore e recibo precisam de reconciliação com #172. Não negar a prova existente nem conceder garantia de navegador apenas por associação.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/156
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/153
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/159
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/182
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/172
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/faf8b5723abd7cd0905137e574d515216f74d287/docs/reviews/pr-revalidation-20261019/README.md

## Slide 7
Ask: alternativas para a decisão #122
Alternativa | Possível benefício | O que precisamos comparar
Adaptar a API existente | Reaproveitar rotas e serviços já entregues. | Casos do Ask, composição no Front e compatibilidade.
Fachada Ask interna | Explicitar envelope e composição no mesmo FastAPI. | Contrato, identidade, erros e responsabilidade do adaptador.
Adiar a nova superfície | Preservar o contrato atual e registrar a condição de retomada. | Limites do produto e custo de oportunidade.
A e B podem coexistir. A fachada não obriga outro deployment. #171 trata a política de token/schema da API v1.
APEX #181
07 / 20
Notes: A API #129 nos dá uma base concreta. A questão pendente é como o consumidor Ask será atendido e qual fronteira de confiança o perfil compartilhado exige. Adaptação da API e fachada interna não precisam ser alternativas mutuamente exclusivas. O comparativo deve começar mapeando os cinco intents propostos aos serviços existentes. Precisamos decidir identidade, autenticação, compatibilidade, comportamento de erro, Origin/CSRF quando aplicável, readiness e concorrência. A #171 tem registro próprio para schema/token da v1 e pode avançar em paralelo, mantendo coerência com a #122. Se houver proceed, proponho fatiar contrato, adaptador Serve e integração Front, com aceite específico por entrega. Adiar ou rejeitar com motivo também são resultados válidos.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/122
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/171
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/15ab9dc2b587cb187a0413843761db3ec256da4e/docs/reviews/pod3-20261019/DECISAO-ASK-122.md

## Slide 8
As 23 tarefas L1 foram reconciliadas
Grupo das 21 specs ready | Itens | Encaminhamento proposto
Núcleo apex_status | 7 | Decidir intenção, superfície e próxima entrega por item.
Metas antigas de cinco tools | 3 | Reconciliar controles com o contrato atual de oito tools.
Ajustes independentes | 3 | Separar política de mensagem e refatorações.
Tooling local | 1 | Decidir se permanece no escopo versionado.
Distribuição | 5 | Definir canal, nome, versão e conteúdo do pacote.
Configuração de clientes | 2 | Conferir caminho, escopo e verificação por cliente.
Além dessas 21 ready, há 2 done/accepted: ServerStatus e store_health. Ready não demonstra ausência de código.
APEX #181
08 / 20
Notes: A #79 trouxe 23 specs. O registro declara duas done/accepted e 21 ready, mas o código evoluiu desde agosto. As duas aceitas são serverstatus-model e store-health-query. ServerStatus e store_health existem e health utiliza a leitura, enquanto apex_status não está registrada como tool. Cada uma das 23 linhas da matriz separa estado declarado, implementação observada, evidência, limite e destino proposto. Não estamos reexecutando as duas aceitas nem marcando as outras em lote. As seis famílias organizam a discussão das 21 ready. O grupo de sete apex_status não deve impor dependência artificial sobre documentação, configuração ou revisão das PRs atuais. A reconciliação deve aproveitar a #164 para o ajuste de READMEs que já está proposto, evitando tarefa duplicada.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/79
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/15ab9dc2b587cb187a0413843761db3ec256da4e/docs/reviews/pod3-20261019/MATRIZ-L1-23.md
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/15ab9dc2b587cb187a0413843761db3ec256da4e/docs/reviews/pod3-20261019/GOVERNANCA-TASK-SPECS.md

## Slide 9
Oportunidades para o time avaliar
Grafo MCP
A #107 segue como estudo. A implementação depende da decisão de schema na #106.
Leituras e explicações
Compare entre versões, recall com configuração desconhecida e narração AQE (#177).
Contratos e regressões
Piso de ruído (#117), timestamps inválidos, custo por job e limpeza dos gates.
Operação e adoção
Guias por cliente, distribuição, runbooks e rastreabilidade das provas.
Propostas documentadas não implicam prioridade ou implementação aprovadas. Cada tema tem escopo e aceite próprios.
APEX #181
09 / 20
Notes: Esta parte é minha visão de oportunidades, para o time complementar e priorizar. O estudo do grafo pode avançar em paralelo à decisão de adoção/schema, mas a implementação espera essa fronteira. Compare entre versões deve preservar diferenças do Engine e findings de nível de job. Recall com configuração desconhecida é uma hipótese estática com caso discriminante próprio, sem incidente de runtime demonstrado. O backlog também inclui normalização de timestamps, limpeza após falha e oráculo de custo vinculado ao job selecionado. Os anexos preservam 16 minutas e apontam os trackers existentes para evitar abrir duplicatas. O objetivo é escolher poucas próximas entregas, não converter toda ideia em requisito de merge.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/106
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/107
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/117
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/177
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/15ab9dc2b587cb187a0413843761db3ec256da4e/docs/reviews/pod3-20261019/DESTINOS-MINUTAS.md

## Slide 10
A #182 implementa mudanças no Serve
Superfície | Implementação do Agmar | Coordenação proposta
Front e Serve | Console somente API, hardening e consultas centralizadas no Serve. | Revisão conjunta da branch, ainda fora da main.
#158 | A mudança remove símbolos usados pelo controle de ordenação. | Adaptar o teste e preservar a regressão na combinação.
#159 | Consultas, helpers e gate mudam na mesma superfície. | Preservar diagnóstico, paridade e limpeza pertinentes.
Implementação e provas existem. Sobreposição não demonstra conflito textual inevitável.
APEX #181
10 / 20
Notes: A revalidação considerou corpo, 59 mensagens de commits e 65 patches da #182. Confirmou dois pontos de adaptação na combinação, sem executar branches nem comprovar conflito textual. O trabalho é do Agmar. Checks verdes por head não aceitam automaticamente a combinação.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/182
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/158
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/159
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/15ab9dc2b587cb187a0413843761db3ec256da4e/docs/reviews/pod3-20261019/COORDENACAO-PR-182.md

## Slide 11
A #185 conecta operação e consumidores
Autoria e estado
Contribuição do Agmar na interface do Pod 3, aberta e fora da main.
Implementação
DEV, S3, runners e fingerprint já têm melhorias na branch.
Reaproveitamento
Comparar #167 e critérios #174/#178 antes de criar variante paralela.
Provas com alcance
106 testes offline e quatro cenários live relatados não encerram todo critério de benchmark ou tail-outlier.
Quatro checks verdes e zero reviews formais no corte de 20/10. Revisão humana continua necessária.
APEX #181
11 / 20
Notes: A conferência reconsiderou os 38 patches e fontes de wrapper/sbt. EnvFile é explícito em PowerShell, com diferenças em Bash e StartDev que precisam ser comparadas pelo critério real. Não atribuir esse trabalho a Augusto nem inferir ausência de evidência do autor.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/185
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/167
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/174
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/178
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/faf8b5723abd7cd0905137e574d515216f74d287/docs/reviews/pr-revalidation-20261019/README.md

## Slide 12
Privacidade e governança têm decisões próprias
Tema | Material preparado | Decisão pendente
ADR-004 / N07 | Cinco perguntas sobre locator, configuração, notebook, payload e consumidor. | Aceitar, revisar, adiar ou rejeitar com justificativa.
Task-Specs / N09 | Regra proposta para status, implementação, recibo e aceite. | Semântica de done/accepted e quem atualiza/revisa.
Três manifestos YAML | Correção sintática na #184, com os textos preservados. | Revisão e integração da mudança documental.
A #133 integrou uma proposta de privacidade. O merge não ratifica as cinco decisões do ADR.
APEX #181
12 / 20
Notes: O ADR-004 distingue correlação de código-fonte da atribuição execution_id para stages da #115. As cinco precondições são: possibilidade de locator relativo em repouso; configuração opt-in, raiz e sintaxe; identidade de notebook e fallback; payload e compatibilidade; primeiro consumidor. A N09 propõe separar status declarado, implementação e aceite registrado, preservando o histórico. Seis specs done/accepted:false foram conferidas no snapshot e precisam de reconciliação própria, sem aceite inventado. A #184 corrige cinco valores em três YAML por representação com blocos dobrados, sem executar comandos. Nenhuma dessas decisões cria um bloqueio geral para as PRs de testes atuais.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/133
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/184
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/115
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/15ab9dc2b587cb187a0413843761db3ec256da4e/docs/reviews/pod3-20261019/DECISAO-ADR-004.md
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/15ab9dc2b587cb187a0413843761db3ec256da4e/docs/reviews/pod3-20261019/GOVERNANCA-TASK-SPECS.md

## Slide 13
Onboarding e distribuição do Serve
Frente | Complemento disponível | Próximo passo
Claude Code | Guia com .mcp.json no projeto e escopos próprios. | Verificar conexão e comportamento no cliente escolhido.
Cursor | Guia com .cursor/mcp.json e variáveis do Cursor. | Registrar versão, ambiente e resultado.
Codex | Guia TOML em .codex/config.toml ou escopo de usuário. | Conferir trust, variáveis e descoberta.
Distribuição | Etapas separadas: artefato local, TestPyPI e PyPI. | Decidir escopo MCP/API, nome, canal e versão.
Guias conferidos documentalmente. A verificação operacional e o release permanecem pendentes.
APEX #181
13 / 20
Notes: A orientação antiga de copiar um mesmo JSON para todos os clientes precisa de precisão. Claude Code, Cursor e Codex têm caminhos e formatos diferentes. O guia local cobre o MCP stdio existente e não depende de aprovar Ask ou N11. Possui pré-requisitos, exemplos sem segredo, verificações e troubleshooting. A redação e o parse dos exemplos não comprovam o setup no aplicativo. Na distribuição, separamos o build e instalação do wheel das ações externas em TestPyPI e PyPI. O nome, canal, conteúdo MCP/API, versão e responsável de release aguardam decisão. O 404 histórico de um nome não reserva esse nome nem prova que nunca houve publicação.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/15ab9dc2b587cb187a0413843761db3ec256da4e/docs/reviews/pod3-20261019/GUIA-CLIENTES-SERVE.md
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/15ab9dc2b587cb187a0413843761db3ec256da4e/docs/reviews/pod3-20261019/DECISAO-DISTRIBUICAO.md
https://code.claude.com/docs/en/mcp
https://cursor.com/docs/mcp
https://learn.chatgpt.com/docs/extend/mcp?surface=cli

## Slide 14
O material da complementação está acessível
#183 em rascunho
34 arquivos no pacote corrigido, com matrizes, guias, minutas, resumo e ata preenchível.
#184 em rascunho
Correção de sintaxe em três TaskPlans, separada da discussão de governança.
#181: minha visão
Preserva as entregas e aponta os novos documentos e as pendências.
#186 e revalidação
Estudo dos 525 IDs e relatório de 93 PRs. Correções em 17 fichas, sem aceite funcional em lote.
Os links estão públicos para leitura. As PRs documentais aguardam revisão e integração.
APEX #181
14 / 20
Notes: O pacote já está acessível antes do merge. A #183 preserva o detalhamento das 23 tarefas e os textos integrais das sete minutas que faltavam no primeiro anexo. As outras nove já estavam na #181. A #184 permanece pequena para revisar só a sintaxe. A ata é um modelo, sem reunião ou decisão inventada. Esta apresentação mantém a #181 como referência da minha contribuição, e o time pode complementar ou corrigir o material. O estudo dos 525 IDs está documentado na #186 e recebeu correções de 17 fichas na revalidação. Isso não equivale a 525 aceites funcionais ou liberação de release. Pacote #183 corrigido com 34 arquivos conferidos. A #184 continua uma correção sintática de três YAML, sem alterar estado ou aceite das specs.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/181
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/183
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/184
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/15ab9dc2b587cb187a0413843761db3ec256da4e/docs/reviews/pod3-20261019/CONTROLE-EXECUCAO-POD3.md

## Slide 15
O que gostaria de alinhar com vocês
Revisão das PRs
Quem pode revisar cada entrega e qual é a próxima ação?
Integração
Como combinamos #157/#163 e a relação de #182 com #158/#159?
Decisões
Qual encaminhamento damos a Ask, token/schema, ADR-004 e grafo?
Próximas entregas
Quais poucos itens priorizamos, com aceite, responsável e prazo combinados?
Sugestão de pauta. O time pode aprovar, revisar, adiar ou rejeitar as propostas.
APEX #181
15 / 20
Notes: Quero encerrar com próximos passos claros e pequenos, preservando os critérios de cada objeto. Podemos combinar revisores e método de integração sem esperar decidir todas as ideias de futuro. As perguntas de arquitetura ficam em seus trackers específicos. Quando faltar informação, registramos a dúvida e um encaminhamento de retomada. Responsáveis e datas devem refletir o que as pessoas realmente combinarem. A sugestão é manter bloqueios técnicos, decisões pendentes e opiniões identificados, e usar o material como apoio ao trabalho do time. Perguntar se há entregas, evidências ou restrições que precisam entrar ou ser corrigidas.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/15ab9dc2b587cb187a0413843761db3ec256da4e/docs/reviews/pod3-20261019/ATA-POD3-MODELO.md
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/181

## Slide 16
Apoio: minhas 11 PRs integradas
Grupo | PRs | Contribuição no recorte
Base MCP | #44 | Primeiro esqueleto MCP somente leitura.
Documentação | #132, #133, #134 | Contrato, README e proposta de fronteira de privacidade.
Diagnóstico | #135, #140 | Deltas não resolvidos e classificação/probes do ClickHouse.
Piso e projeção | #143, #144, #146 | Piso inválido e paridade textual de fix_verifications.
Erros e Front | #150, #151 | Sanitização entre transportes e detalhe de erro textual.
Além dessas 11 PRs, fab6620 é minha contribuição na #129 do Sidymar. Proposta integrada não implica ratificação.
APEX #181
16 / 20
Notes: Este apoio explica a contagem de 11 PRs: 1 mais 3 mais 2 mais 3 mais 2. As fronteiras com Front, Verify e contrato entram quando afetam o consumo do Serve. Não é um inventário de todas as contribuições de cada colega. A #133 é uma proposta documental e precisa continuar com esse rótulo. As #53 e #54 foram fechadas sem merge e não entram nessa contagem. A #129 é da autoria de PR e implementação principal do Sidymar, com o commit fab6620 de Augusto.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/181
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/44
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/132
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/133
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/134
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/135
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/140
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/143
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/144
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/146
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/150
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/151

## Slide 17
Apoio: contratos e governança
Minuta | Assunto | Encaminhamento proposto
N01 | Verify: p50 efetivo zero e noise_floor. | Discussão de contrato ligada à #117.
N02 | Atualização do brief VERIFY.md. | Documentação do pod responsável.
N03 | fix_verifications: piso inválido. | Complemento da #117.
N04 | Política de dependências e alertas. | Governança transversal.
N05 | Compare entre versões e findings de job. | Estudo Serve/Engine.
N06 | Fronteira de credenciais S3A dev. | Infra/Engine.
N07 | Cinco decisões do ADR-004. | Decisor do ADR e pods envolvidos.
N08 | Runner Ubuntu 26.04. | Mantenedor de CI e lanes.
Textos completos no pacote. Encaminhamentos são propostas e não designam pessoas automaticamente.
APEX #181
17 / 20
Notes: As 16 minutas foram preparadas para preservar ideias com problema, evidência, limite e critério. Esta primeira metade inclui temas que atravessam pods. N01 e N03 não devem ser confundidas, embora relacionadas à #117. N06 trata credenciais do perfil dev de Infra e não decide o token da API. N07 é a decisão do ADR. N08 registra o calendário oficial da transição do runner e a necessidade de conferir a imagem usada no run, sem afirmar que a migração já foi provada no APEX. Não precisamos abrir uma issue nova para cada minuta antes de discutir prioridade e destino.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/15ab9dc2b587cb187a0413843761db3ec256da4e/docs/reviews/pod3-20261019/DESTINOS-MINUTAS.md
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/117
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/15ab9dc2b587cb187a0413843761db3ec256da4e/docs/reviews/pod3-20261019/minutas/README.md

## Slide 18
Apoio: processo e Serve
Minuta | Assunto | Encaminhamento proposto
N09 | Status, implementação e aceite das specs. | Governança e piloto L1.
N10 | Contradição list_runs em SERVE-LEGS. | Coordenar documentação com #164.
N11 | MCP direto ao store ou via API. | Estudo separado do Ask.
N12 | Recall: configuração lenta desconhecida. | Revisão com caso discriminante.
N13 | Limpeza do read_only_gate após falha. | Controle próprio, distinto da #159.
N14 | Normalização de timestamps inválidos. | Delimitar domínio e paridade.
N15 | Prova de custo vinculada ao job selecionado. | Complemento da #156.
N16 | Lista do gate stdio versus oito tools. | Reconciliar contrato e cobertura.
As propostas podem ser implementadas, reformuladas, adiadas ou rejeitadas após análise do time.
APEX #181
18 / 20
Notes: Esta metade reúne processo e hipóteses/revisões do Serve. N11 não significa que o MCP atual esteja errado e não está aprovada. N12 é uma leitura do predicado de atribuição, sem incidente real alegado. N13 trata read_only_gate, não deve herdar propriedades da limpeza implementada em outro gate. N15 acrescenta uma pergunta de custo à #156, com vínculo ao job correto. N16 pede reconciliar a lista e o controle, não uma troca mecânica de 7 para 8. N09 conserva o histórico e precisa de uma regra explícita. N10 exige coordenação com a documentação já em revisão.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/15ab9dc2b587cb187a0413843761db3ec256da4e/docs/reviews/pod3-20261019/DESTINOS-MINUTAS.md
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/181
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/156

## Slide 19
O que a revalidação corrigiu
Trabalho reconhecido
#182/#185 e o E2E histórico da #153 já têm implementação e provas documentadas.
Precisão dos registros
Autoria, fechamento sem merge, nomes MCP e cortes das evidências corrigidos.
525 IDs preservados
17 fichas receberam correções, complementos ou esclarecimentos de escopo.
Limite do estudo
93 PRs inventariados com alcance por item. A leitura documental não concede aceite funcional.
As correções atingiram nossos artefatos. Código de produto e main permanecem inalterados.
APEX #181
19 / 20
Notes: A revalidação inclui 15 PRs abertos e 78 encerrados. Nos históricos, o confronto é documental, não code review completo de todos os patches. A concordância de modelos não foi usada como prova. O time mantém autoridade sobre revisão e integração.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/faf8b5723abd7cd0905137e574d515216f74d287/docs/reviews/pr-revalidation-20261019/README.md
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/186

## Slide 20
Apoio: onde conferir e complementar
Minha consolidação
#181 reúne a leitura detalhada, o histórico e os links.
Pacote documental
#183 contém a leitura curta, a matriz L1, as alternativas e a ata.
Provas e validação
#156 registra transporte. #153/#182 já têm provas a reconciliar com a #172.
Decisões específicas
#122: Ask. #171: schema/token. #106/#107: grafo. ADR-004: origem.
Corte documental reconferido em 20/10/2026. Main c3c3ea3. Decisões e prioridades a combinar.
APEX #181
20 / 20
Notes: Links para abrir conforme a pergunta: https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/181 ; https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/183 ; https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/184 ; https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/156 ; https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/172 . O recorte da main é c3c3ea3b7b8ac13751b6c9790a57ee39dbaec874. Fatos históricos, relatos de execução, propostas e decisões humanas mantêm suas distinções. A apresentação é minha visão para discussão e pode receber correções e complementos do time.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/181
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/183
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/184
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/156
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/172
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/faf8b5723abd7cd0905137e574d515216f74d287/docs/reviews/pr-revalidation-20261019/README.md
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/188
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/190