## Slide 1
APEX
Pod 1 / Front-end
Minhas contribuições e interfaces com o time
Augusto Cezar
Visão para discussão do time em 20/10/2026
Contribuições, evidências e próximos passos
Notes: Esta é minha leitura para contribuir com o planejamento do time. Autoria da base compartilhada e limites das provas permanecem explícitos. O corte documental foi reconferido em 20/10/2026, com main c3c3ea3. Não representa liberação de release nem decisão oficial do pod.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/188
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/faf8b5723abd7cd0905137e574d515216f74d287/docs/reviews/pr-revalidation-20261019/README.md

## Slide 2
A base compartilhada da Console
Agmar
#100 entregou a Console. #153 integrou correções de paridade e registrou E2E até o App.
Sidymar
#129 entregou a API HTTP e a integração inicial para consumo pelo Front.
Minha contribuição
Verify, contratos, acessibilidade, CI e ajustes de integração em PRs próprias e compartilhadas.
Próxima arquitetura
A #182 já implementa Console somente via API na branch do Agmar. Continua aberta.
Autoria da PR, dos commits e de quem fez o merge são registros diferentes.
APEX #188
02 / 10
Notes: A Console e sua paridade são contribuições do Agmar. Na #100, dois commits substantivos têm autor Augusto Silva: 6dc476e e 5b4fc4f. Isso não transfere autoria da Console. Na #129, fab6620 é minha contribuição de integração após ajustes do Sidymar. A #182 implementa mudanças na branch, ainda fora da main.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/a296f1b3d93ba8ccba48d142be54f6b365c9746c/docs/reviews/pod1-handoff-20261019/ENTREGAS-E-AUTORIA.md
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/100
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/129
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/153
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/182

## Slide 3
Minhas entregas integradas no Front
Frente | PRs | Contribuição
Contrato de leitura | #97 | Compare, Memory e Verify com estados e limites explícitos.
Verify e acessibilidade | #118 / #119 / #120 | Fontes e seleção assíncrona, proposta original e região acessível.
Regras e tipos | #136 / #137 | Veredictos independentes e reconhecimento de RETRY_PRESSURE.
Qualidade e erros | #138 / #151 | CI rejeita warnings/suíte vazia e erros HTTP têm fallback legível.
Interfaces | #146 e fab6620 na #129 | Paridade de projeção e ajustes de integração Front/Serve.
As frentes se sobrepõem entre pods. Não somar suas contagens como entregas independentes.
APEX #188
03 / 10
Notes: Estas PRs estão integradas no recorte. #146 é teste no Serve relacionado ao consumidor Front. #129 é do Sidymar e não entra como PR própria minha. Os critérios e limitações completos estão no histórico. Nenhuma dessas provas foi reexecutada para a apresentação.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/a296f1b3d93ba8ccba48d142be54f6b365c9746c/docs/reviews/pod1-handoff-20261019/ENTREGAS-E-AUTORIA.md

## Slide 4
Verify: estado e evidência mais claros
Seleção independente
#118 separa as fontes para uma seleção explícita não depender da lista de runs.
Proposta preservada
#119 distingue formatos e mantém o conteúdo original visível e copiável.
Acesso por região
#120 declara uma região nomeada e conserva o texto da proposta.
Leitura dos veredictos
#136 separa mecanismo e runtime e corrige a narração de regressão prevista.
Benefício para o time: discutir a proposta com contexto fiel, inclusive quando a evidência é parcial.
APEX #188
04 / 10
Notes: Os exemplos descrevem o antes/depois documentado. Não constituem nova reprodução do defeito. A acessibilidade foi tratada por componente no recorte, sem sessão nova de leitor de tela. A decisão de contrato do Verify permanece na #117.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/a296f1b3d93ba8ccba48d142be54f6b365c9746c/docs/reviews/pod1-handoff-20261019/EXEMPLOS-ANTES-E-DEPOIS.md
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/117

## Slide 5
A implementação do Agmar na #182
Dados somente pela API
Remove a porta ClickHouse do browser e usa HTTP ou fixtures explícitos.
Operação do Front
Nginx com hardening, fontes locais, Node 22 e comportamento de indisponibilidade.
Leituras e interação
Deduplicação, cache, abort e controles de acessibilidade/testes de componentes.
Interface com Serve
Consultas concentradas no Serve, refused_count e gate de paridade revisto.
Implementado na branch do Agmar. Aberta, fora da main, no corte de 20/10.
APEX #188
05 / 10
Notes: O corpo integral e os patches foram considerados na revalidação. Front 202 com 8 skip, Serve 456 e gate 17/17 são provas relatadas pelo autor, não executadas por nós nesta rodada. Três checks verdes e zero reviews formais no corte consultado não equivalem a aceite funcional.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/182
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/a296f1b3d93ba8ccba48d142be54f6b365c9746c/docs/reviews/pod1-handoff-20261019/EVIDENCIAS-DOS-ENCAMINHAMENTOS.md
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/faf8b5723abd7cd0905137e574d515216f74d287/docs/reviews/pr-revalidation-20261019/README.md

## Slide 6
Evidências existentes e próximo complemento
Registro | O que já está documentado | Próxima conferência
#153 / histórico | Três jobs reais até o App. Testes Vitest/jsdom com fetch à API. | Preservar o alcance e a árvore do registro.
#182 / live | ClickHouse 24.8, seis stages e refused_count=3. Gate 17/17 relatado. | Vincular casos e recibos aos critérios escolhidos.
Imagem / nginx | 222498cf: imagem em fixtures. Discord: relato adicional via nginx. | Conferir árvore e recibo antes de pedir nova prova.
#172 | Critérios de HTTP no navegador têm registro próprio. | Identificar apenas eventual complemento específico.
Prova não reproduzida nesta auditoria continua sendo prova relatada pelo autor.
APEX #188
06 / 10
Notes: Não confundir jsdom/API, imagem com fixtures, curl e navegador real. Também não concluir ausência de E2E porque o auditor não o executou. O relato do Discord deve ser reconciliado com a árvore e o recibo antes de encerrar ou ampliar a #172.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/a296f1b3d93ba8ccba48d142be54f6b365c9746c/docs/reviews/pod1-handoff-20261019/EVIDENCIAS-DOS-ENCAMINHAMENTOS.md
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/172
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/153
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/182

## Slide 7
Integração de #182 com #158 e #159
PR | Ponto a preservar | Encaminhamento
#158 | Controle de ordenação dos findings. A #182 remove símbolos usados pelos testes. | Adaptar o teste à estrutura escolhida e manter a regressão útil.
#159 | Gate, diagnóstico e limpeza com efeitos próprios. A #182 muda consultas/helpers. | Comparar controles e preservar escrita, limpeza e paridade pertinentes.
Árvore | Sobreposição de caminhos não comprova conflito textual. | Combinar ordem/base e validar a árvore resultante.
As adaptações são condicionais à combinação escolhida. Não houve combinação de branches nesta rodada.
APEX #188
07 / 10
Notes: A conferência confirmou referências a símbolos removidos nas superfícies de testes/gate. Não demonstrou conflito textual inevitável. Revisão de cada PR e teste de uma combinação são provas diferentes. Papéis e prazos devem ser confirmados pelo time.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/15ab9dc2b587cb187a0413843761db3ec256da4e/docs/reviews/pod3-20261019/COORDENACAO-PR-182.md
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/158
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/159
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/182

## Slide 8
Decisões do Front com Serve
#171: token e exposição
Escolher perfil local ou compartilhado, custódia e política de docs/OpenAPI.
#122: Ask
Definir a primeira fatia de contrato e a sequência Serve–Front. API-only não decide o Ask.
#117 / #115: consumidores
Tratar piso do Verify e atribuição em registros próprios, com caso e critério.
#166 e estudos
Priorizar TAIL_OUTLIER/tipo desconhecido e outras ideias conforme o consumidor real.
As propostas têm destinos documentados. Prioridades e responsáveis continuam a combinar.
APEX #188
08 / 10
Notes: O token entregue ao navegador não prova identidade individual. Resolver integrado de atribuição não é integração completa de um consumidor. Os estudos #179/#108/#180 não precisam entrar na mesma implementação. Recomendações e alternativas detalhadas estão no pacote.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/a296f1b3d93ba8ccba48d142be54f6b365c9746c/docs/reviews/pod1-handoff-20261019/PERGUNTAS-DE-DECISAO.md
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/a296f1b3d93ba8ccba48d142be54f6b365c9746c/docs/reviews/pod1-handoff-20261019/IDEIAS-E-BACKLOG.md

## Slide 9
Sequência proposta para o Pod 1
Primeira revisão
Escolher a superfície de #182 e registrar a relação com #158/#159.
Decisão de ambiente
Definir o perfil de token/exposição da #171 com o responsável pelo ambiente.
Prova existente
Mapear #153/#182 e o relato nginx aos critérios #172. Complementar só o residual.
Registro do acordo
Confirmar revisor, saída esperada e retorno combinado. A ata permanece modelo.
Revisões pequenas podem avançar sem resolver todos os estudos e decisões do backlog.
APEX #188
09 / 10
Notes: Esta sequência propõe preparação e alinhamento. Implementação, execução de stack ou nova validação de navegador exigem o escopo escolhido. Ninguém foi designado automaticamente. A prioridade final é do time.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/a296f1b3d93ba8ccba48d142be54f6b365c9746c/docs/reviews/pod1-handoff-20261019/DECISOES-E-PLANO.md
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/188

## Slide 10
Onde o time pode verificar
#188
Minha visão do Pod 1, com catálogo, decisões e oportunidades.
#187
Pacote documental em rascunho, com exemplos e referências por contribuição.
#186
Estudo dos 525 IDs e revalidação dos 93 PRs com limites por item.
Discussão do time
Escolher a primeira revisão e completar o registro com decisões reais.
Documentação para discussão. PRs documentais continuam fora da main no corte consultado.
APEX #188
10 / 10
Notes: O catálogo do Pod 1 reúne 23 objetos atuais e relaciona 95 fichas originais. São referências documentais e não 95 entregas aceitas. Cada fonte mantém seu SHA e seu corte de prova. A leitura pode receber complementos do time.
Corte documental: 20/10/2026. Main c3c3ea3.
Fontes:
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/issues/188
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/187
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/pull/186
https://github.com/luanmorenommaciel/apex/blob/faf8b5723abd7cd0905137e574d515216f74d287/docs/reviews/pr-revalidation-20261019/README.md